НАЦРТ!

На основу члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 89/2013 – одлука УС, 132/2014, 154/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон), члана 6. Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, бр. 27/2015) и члана 45. тачка 21. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) Скупштина општине Сента, на седници одржаној _____ 12. 2019. године, доноси

И З М Е Н Е    И    Д О П У Н Е    С Р Е Д Њ О Р О Ч Н О Г    П Р О Г Р А М А

уређивања грађевинског земљишта општине Сента за период од 2018. до 2022. године

Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта општине Сента за период од 2018. до 2022. године („Службени лист општине Сента“, број 14/2018) мења се и гласи:

„С Р Е Д Њ О Р О Ч Н И    П Р О Г Р А М

уређивања грађевинског земљишта општине Сента за период од 2018. до 2022. године

1. УВОДНИ ДЕО

1.1 Општи подаци о организацији и начину израде Програма

Изради Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта за период од 2018. до 2022. године (у даљем тексту: Програм) приступило се сагласно одредбама члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 89/2013 – одлука УС, 132/2014 и 154/2014), одребама Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, бр. 27/2015) и Одлуке о приступању изради Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта за период од 2018. до 2022. године бр. 350-14/2018-I од 29. 03. 2018. године („Службени лист општине Сента“, број 3/2018) коју је донела Скупштина општине Сента.

Средњорочни програм просторно обухвата територију општине Сента.

Средњорочни Програм се доноси за период од пет година, од 2018. до 2022. године и представља основ за израду годишњих програма у наведеном временском периоду.

Одлуком о приступању изради Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта за период од 2018. до 2022. године утврђена је обавеза Општинске управе општине Сента да изради нацрт Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта за период од 2018. до 2022. године.

Општинска управа општине Сента објавила је нацрт Средњорочног програма на званичној интернет страници општине Сента дана 14. 12. 2018. године, са позивом свим заинтересованим лицима да доставе своје коментаре у року од 10 дана од дана објављивања.

У остављеном року није пристигао ниједан коментар на предметни нацрт, те је Скупштине општине дана 28. 12. 2018. године донела Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта за период од 2018. до 2022. године.

Општинска управа општине Сента објавила је нацрт Измена и допуна Средњорочног програма на званичној интернет страници општине Сента дана 25. 11. 2019. године, са позивом свим заинтересованим лицима да доставе своје коментаре у року од 10 дана од дана објављивања.

На основу приспелих коментара сачинила је Извештај о расправи о нацрту Програма којим се констатује: ____.

Општинска управа је после имплементације предметних сугестија и примедби припремила измењени и допуњени текст Програма и доставила исти Општинском већу општине Сента, као овлашћеном предлагачу материјала за седнице Скупштине општине Сента.

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач материјала за седнице Скупштине општине Сента утвридло је Предлог Измена и допуна Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта за период од 2018. до 2022. године исти упутило Скупштини општине Сента ради разматрања и доношења.

1.2. Информациона основа за израду Програма

Уређивање грађевинског земљишта се врши на основу постојећих планских докумената, пројектно техничке документације, Стратешког плана, по приоритетима, стварним потребама и развојним пројектима, у договору са локалном самоуправом и месним заједницама.

1.2.1. Важећи плански документи и урбанистичко-технички документи у општини Сента

Плански документи/Урбанистички планови:

 Просторни план општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 07/2008)

 Генерални план општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 07/2008)

 План општег уређења насеља Горњи Брег („Службени лист општине Сента“, бр 07/2008)

 План општег уређења насеља Богараш („Службени лист општине Сента“, бр. 07/2008)

-  План општег уређења насеља Торњош („Службени лист општине Сента“ бр . 07/2008)

-  План општег уређења насеља Кеви („Службени лист општине Сента“ бр. 07/2008)

- План детаљне регулације за енергетски објекат за производњу топлотне енергије (Топлана) у делу блока 49 у Сенти („Службени лист општине Сента“ бр. 11/2018)

- План детаљне регулације за енергетски објекат за производњу електричне и топлотне енергије (когенеративно постројење) у делу блока 49 у Сенти („Службени лист општине Сента“ бр. 14/2018).

1.2.2. Плански документи у изради

 План генералне регулације насељеног места Сента: уговорено  је усклађивање плана са важећим законским прописима;

- Просторни план Општине Сента са уређајним основама за за насељена места Богараш, Горњи Брег, Кеви и Торњош са израдом извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину;

 План детаљне регулације за блок број 8 и дела блока 7 и дела блока 9 Народне Баште у Сенти (Одлука о изради је објављена у „Службеном листу општине Сента“, бр. 3/2017);

- План детаљне регулације трасе државног пута IIa реда број 105 унутар грађевинског подручја насеља Сента (Одлука о изради је објављена у „Службеном листу општине Сента“, бр. 3/2018).

1.3 Најбитније претпоставке за реализацију Програма

Локална самоуправа је усмерила своје активности на отварање нових радних места, унапређење постојећих привредних капацитета, образовања, културе, здравствене и социјалне заштите, унапређење туристичке и спортске понуде и адекватно задовољавање потреба грађана у сфери обезбеђивања комуналне инфраструктуре, имајући у виду заштиту животне средине.

Наведени циљеви се дефинишу као основни циљеви, а активности предвиђене Средњорочним програмом су усклађене са основним циљевима.

2. ОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОГРАМА СА ЦИЉЕВИМА УКУПНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2.1. Усклађеност Програма са циљевима просторног развоја јединице локалне самоуправе

Општина Сента тежи ка рационалном улагању у објекте комуналне инфраструктуре и стварању услова за даљи континуални развој јединице локалне самоуправе.

Реализација планираних радова допринеће квалитетнијој опремљености насељених места комуналном инфраструктуром и заштити животне средине.

2.2. Усклађеност Програма са циљевима развоја у појединим делатностима

Ефекти који се очекују од извршења програма:

- квалитетнија опремљеност насељених места комуналном инфраструктуром (изградња савременог коловоза, здрава питка вода, одвођење отпадних вода)

- побољшање и проширење квалитета постојећих комуналих система

- опремање индустријских зона комуналном инфраструктуром чиме се стварају могућности за нове производне капацитете и отварање нових радних места

- побољшање услова у образовним, културним и здравственим установама, побољшање туристичких капацитета, стварање бољих услова за развој спорта и рекреације, квалитетнија заштита животне средине, повећање степена безбедности и области цивилне заштите и одбране.

2.3. Могућности измена и допуна Програма

Претпоставља се могућност за укључивање у Програм нових активности при коме треба поштовати услове да би се спречио нежељени утицај нових на већ предвиђене радове.

Најбитнија активност из Програма чија се реализација мора обезбедити је израда планских докумената, јер би без тога, због функционалне зависности, било доведено у питање извршење других предвиђених радова.

Условно предвиђени објекти и радови (разлог условног предвиђања је да нема поузданих доказа да ће бити извршени у програмском периоду):

- прибављање земљишта на делу бившег војног комплекса „11. новембар“ у Сенти: мада се интензивно ради на реализацији овог пројекта, нема поуздане информације о томе да ли ће до краја 2022. године бити стицани законски услови за реализацију овог правног посла – наиме уговор о преносу дела бившег војног комплекса „11. новембар“ у Сенти ће моћи да се закључи тек када Влада Републике Србије о томе доноси исправну одлуку и када ванкњижни објекти на предметном земљишту буду уписани код Службе за катастар непокретности;

- такође нема поуздане информације о томе да ли ће до краја 2022. године бити реализоване прибављања земљишта за друге потребе;

- израда Просторног плана општине Сента, Плана генералне регулације насеља Сента, Плана детаљне регулације трасе државног пута IIа реда бр. 105 унутар грађевинског подручја насеља Сента и Плана детаљне регулације за блок 8 дела блока 7 и дела блока 9, израда пројектне документације за санацију зграде Основне школе Стеван Сремац у Сенти и израда пројектне документације за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергија: пошто је израда предметних планских аката дуготрајан посао, нема поуздане информације о томе да ли ће до краја 2022. године бити и завршена.

3. ПРИКАЗ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Радови на уређивању грађевинског земљишта обухватају његово припремање и комунално опремање.

Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање земљишта,по потреби уклањање објеката, санирање терена и друге радове.

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене.

3.1. ПРИПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА

У предвиђеном средњорочном периоду потребно је прибављање земљишта на разним локацијама.

3.1.1. Прибављање земљишта

Прибављање земљишта обухвата:

 прибављање земљишта бивше касарне 15.562.870,30 динара (132.449,96 евра, рачунато по курсу 1 ЕУР = 117,50 динара)

 прибављање земљишта за водозахват у насељу Кеви 1.500.000,00 динара

 прибављање земљишта за друге потребе 20.000.000,00 динара

Управљање грађевинским земљиштем: оквирна процена потребних средстава за решавање имовинско-правних односа 10.000.000,00 динара

3.1.2. Припремни радови

Припремни радови обухватају:

А) Израда планске документације:

- израда Плана детаљне регулације за енергетски објекат за производњу топлотне енергије (топлана) у делу блока 49 у Сенти 1.700.000,00 динара

- израда Плана детаљне регулације трасе државног пута IIа реда бр. 105 унутар грађевинског подручја насеља Сента у вредности од 2.400.000 динара

- израда Плана генералне регулације насеља Сента 1.368.000,00 динара

- израда Просторног плана општине Сента 2.160.000,00 динара,

- израда Плана детаљне регулације за блок 8 дела блока 7 и дела блока 9  1.787.040,00 динара

- израда пројектне документације ради реконструкције објекта Дома за старе 1.000.000,00 динара

- израда пројектне документације за санацију зграде Основне школе Стеван Сремац у Сенти 4.000.000,00 динара

- израда пројектне документације за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергија 500.000,00 динара

- израда других планских докумената (просторно и урбанистичко планирање) 20.000.000,00 динара.

Б) Израда геодетско-топографских подлога:

 на почетку припреме сваке инвестиције потребно је обезбедити геодетско топографске карте

Оквирна процена потребних средстава за обезбеђење геодетско-топографских подлога: 4.000.000,00 динара.

Озакоњење објеката у општини Сента: 4.000.000,00 динара.

В) Истражни радови, расељавање, уклањање објеката, санирање терена

Оквирна процена потребних средстава за обезбеђење истражних радова, расељавања, уклањања објеката, санирања терена: 4.000.000,00 динара.

3.1.3. Рекапитулација припремања земљишта:

| Ред.бр. | Опис инвестиције | Процењена вредност инвестиције (РСД) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибављање земљишта | 47.062.870,30 |
| 2 | Припремни радови | 46.915.040,00 |
|  | УКУПНО (предвиђен износ): | 93.977.910,30 |

3.2. КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА

3.2.1. Систем водоснабдевања

| Ред.бр. | Опис инвестиције | Процењена вредност инвестиције (РСД) | Разврставање према начину коришћења услуга | Разврставање према функционалном рангу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже на разним локацијама | 10.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 2. | повећање броја бунара у насељу Сента | 20.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 3 | Доградња постројења за извориште у насељу Кеви или формиранје новог изворишта у насељу Кеви новог бунара у нсељу Кеви | 7.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 4. | Спровођење система смањења губитака водоводним комплексима | 10.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 5. | Финансирање израде елабората о резервама подземних вода за насељена места Торњош, Кеви, Богараш и Горњи Брег са таксама | 5.066.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
|  | УКУПНО (предвиђен износ): | 52.066.000,00 |  |  |

3.2.2. Систем канализације

| Ред.бр. | Опис инвестиције | Процењена вредност инвестиције (РСД) | Разврставање према начину коришћења услуга | Разврставање према функционалном рангу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | изградња канализационе мреже у деловима улице Петефи Бригаде и Берта Иштвана | 10.075.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 2 | Фазна изградња секундарне канализационе мреже на територији МЗ Кертек | 15.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг секундарне мреже |
| 3 | Одржавање система за одвод атмосферских вода на читавој територији општине Сента | 6.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 4 | Изградња атмосферске канализације у ножици насипа од надвожњака до пункта ДТД-а | 30.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 5 | Управљање отпадним водама | 2.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
|  | УКУПНО (предвиђен износ): | 63.075.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |

3.2.3. Електро-енергетска мрежа

| Ред.бр. | Опис инвестиције | Процењена вредност инвестиције (РСД) | Разврставање према начину коришћења услуга | Разврставање према функционалном рангу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изградња и допуна јавне расвете на рaзним локацијама на територији општине Сента по потреби | 4.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 2 | Уградња додатних светиљки на разним локацијама по потреби | 2.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 3 | Текуће поправке и одржавање јавне расвете на територији општине Сента | 20.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
|  | УКУПНО (предвиђен износ): | 26.000.000,00 |  |  |

3.2.4. Телекомуникациона мрежа

| Ред.бр. | Опис инвестиције | Процењена вредност инвестиције (РСД) | Разврставање према начину коришћења услуга | Разврставање према функционалном рангу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Непредвиђени трошкови | 500.000,00 |  |  |
|  | УКУПНО (предвиђен износ): | 500.000,00 |  |  |

3.2.5. Саобраћајне површине

Програмом предвиђени радови-изградња, појачано одржавање, редовно одржавање путне мреже:

| Ред. бр. | Опис инвестиције | УКУПНА ФИНАНС. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ | Разврставање према начину коришћења услуга | Разврставање према функционалном рангу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изградња асфалтних коловоза у улицама на територији општине Сента | 80.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 2 | Редовно одржавање путева, одржавање банкина, редовно одржавање саобраћајне сигнализације и опреме на путу, одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације, одржавање путева у зимском периоду, одржавање путних прелаза преко жељезничких пруга, одржавање система за одводњавање пута | 100.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 3 | Пројектовање, изградња и поправка бициклистичких стаза на територији општине Сента | 5.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 4 | изградња и поправка тротоара на разним локацијама на територији општине Сента | 4.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 5 | Изградња саобраћајнице у улицама Баштенска и Чука Золтана | 28.506.380,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 6 | Израда и постављање табли исписаним и на језицима националних мањина | 300.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 7 | Светлошна сигнализација у Торњошу (нови семафор) | 2.612.105,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 8 | Организација воденог саобраћаја скелом за КО Батка | 3.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
|  | УКУПНО (предвиђен износ): | 223.418.485,00 |  |  |

3.2.6. Уређење слободних површина

| Ред.бр. | Опис инвестиције | Процењена вредност инвестиције (РСД) | Разврставање према начину коришћења услуга | Разврставање према функционалном рангу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одржавање јавних зелених површина | 80.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 2 | Чишћење јавних површина | 30.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 3. | Одржавање фонтане и дечијих игралишта на јавним површинама, одржавање градске плаже, израда и постављање бетонских кугла | 4.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг секундарне мреже |
| 4. | Израда пројектно-техничке документације за експлоатацију бунара у Народној башти | 4.800.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 5 | Израда пројектно-техничке документације и санирање постојећих базена | 200.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 6 | Одржавање (фарбање) базена | 5.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 7 | Израда пројектно-техничке документације за уређивање јавних површина на разним локацијама | 10.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 8 | Пројекат Градови у Фокусу – Реконструкција парка „Стеван Сремац“ у Сенти | 2.050.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
|  | УКУПНО (предвиђен износ): | 335.850.000,00 |  |  |

3.2.7. Топлификација

| Ред.бр. | Опис инвестиције | Процењена вредност инвестиције (РСД) | Разврставање према начину коришћења услуга | Разврставање према функционалном рангу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комунално опремање и изградња нове Топлане | 17.917.572,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 2. | Извођење радова на реконструкцији топловода | 230.000.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
| 3 | Откуп топловодне мреже | 11.956.000,00 | објекти заједничке комуналне потрошње | ранг примарне мреже |
|  | УКУПНО (предвиђен износ): | 259.873.572,00 |  |  |

3.2.8. Други комунални системи (гасоводи, обалоутврде и сл.)

| Ред.бр. | Опис инвестиције | Процењена вредност инвестиције (РСД) | Разврставање према начину коришћења услуга | Разврставање према функционалном рангу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Непредвиђени трошкови | 1.700.000,00 |  |  |
|  | УКУПНО (предвиђен износ): | 1.700.000,00 |  |  |

3.2.9. Трошкови израде пројектне техничке документације, вршења стручног надзора и остали пратећи трошкови разних инвестиција комуналног опремања земљишта

| Ред.бр. | Опис инвестиције | Процењена вредност инвестиције (РСД) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трошкови израде пројектне техничке документације, вршења стручног надзора и остали пратећи трошкови разних инвестиција комуналног опремања земљишта | 70.000.000,00 |
|  | УКУПНО (предвиђен износ): | 70.000.000,00 |

Рекапитулација комуналног опремања земљишта

| Ред.бр. | Опис инвестиције | Процењена вредност инвестиције (РСД) |
| --- | --- | --- |
| 1 | систем водоснабдевања | 52.066.000,00 |
| 2 | систем канализације | 63.075.000,00 |
| 3 | електро-енергетска мрежа | 26.000.000,00 |
| 4 | телекомуникациона мрежа | 500.000,00 |
| 5 | саобраћајне површине | 223.418.485,00 |
| 6 | уређење слободних површина | 335.850.000,00 |
| 7 | Топлификација | 259.873.572,00 |
| 8 | други комунални системи | 1.700.000,00 |
| 9 | трошкови израде пројектне техничке документације, вршења стручног надзора и остали пратећи трошкови разних инвестиција комуналног опремања земљишта | 70.000.000,00 |
|  | УКУПНО (предвиђен износ): | 1.032.483.057,00 |

  - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИКАЗА ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

| Ред.бр. | Опис инвестиције | Процењена вредност инвестиције (РСД) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Припремање земљишта | 93.977.910,30 |
| 2 | Комунално опремање земљишта | 1.032.483.057,00 |
|  | УКУПНО (предвиђен износ): | 1.126.460.967,30 |

Напомена: Процењене вредности инвестиција исказане су у РСД. Курс евра према динару у време израде овог Програма је 1 евро: 117,50 РСД.

Програм садржи приказ радова који се односе на:

 локације за изградњу објеката комуналне и линијске инфраструктуре

 локације намењене за изградњу објеката јавне намене

 локације намењене за уређивање земљишта

 локације за стамбену изградњу

 локације за изградњу индустријских и других производних објеката

 локације за изградњу пословних, угоститељских, трговинских и сл. објеката

 локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, здравство, социјална заштита и сл.)

 локације за изградњу објеката мале привреде и занатства

 значајније комуналне објекте (магистралне саобраћајнице, постројења за пречишћавање воде и сл.)

 специфичне објекте комуналне опреме (гробља, паркови, јавна купалишта, јавни WC, депоније смећа и сл.) и

 радове који су обухваћени у планским документима.

Претпостављени услови и извори финансирања радова:

Радови финансирају се из буџета Општине Сента. Обим радова за сваку календарску годину у петогодишњем временском периоду потребно је прилагодити могућностима финансирања.

- ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА

Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средства буџета општине Сента остварених од:

 доприноса за уређивање грађевинског земљишта

 закупнине за грађевинско земљиште

 отуђења или размене грађевинског земљишта

 претварања права закупа у право својине

 средства из наменских трансфера од виших нивоа власти

 других извора у складу са законом.

Финансирање уређивања грађевинског земљишта је могуће сразмерно висини остварених средстава за ту намену.

- МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

А) Организација извршења Програма

За организацију извршења Програма надлежан је председник Општине Сента који се овлашћује да у име Општине Сента предузима све правне радње, покреће одговарајуће поступке ради прибављања сагласности, грађевинских дозвола, пријаве почетка извођења радова и добијања употребне дозволе, у циљу уређивања грађевинског земљишта.

Б) Посебни услови за реализацију Програма

Поступак праћења кретања износа прихода од доприноса за уређивање грађевинског земљишта и прихода од отуђења грађевинског земљишта врши Одељење за буџет и финансије општинске управе општине Сента.

У случају сазнања о измењеном обиму, структури и вредности предвиђених радова предвиђених овим Програмом, о томе обавештава Одсек за финансије, буџет и ЛПА општинске управе општине Сента.

В) Начин измене и допуне Програма

Израда Измене и допуне Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта за период 2018-2022. године врши се уколико:

- приступи изради ребаланса буџета Општине Сента,

- на основу сагледане динамике реализације активности у одређеном периоду током године, уговорених обавеза и накнадно поднетих иницијатива за изградњу недостајуће инфраструктуре у постојећим насељима, као и интереса Општине Сента на изградњи капиталних објеката од посебног интереса за општину Сента, као и за потребе уређивања нових локација може извршити прерасподела претходно одобрених финансијских средстава у циљу ефикасније релаизације и стварања могућности уговарања.

- ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Измене и допуне Средњорочног програма уређења грађевинског земљишта општине Сента за период 2018–2022. године објављују се у „Службеном листу општине Сента“ и на званичној интернет страници општине Сента.”

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента  				Председница Скупштине општине Сента

Скупштина општине Сента

Број: 350-37/2019-I 						Татјана Бало  c. p.

Дана: ____. 12. 2019. године

С е н т а