TERVEZET!

A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. sz. – az AB határozata, 24/2011., 121/2012., 42/2013. sz. – az AB határozata, 50/2013. sz. – az AB határozata, 89/2013. sz. – az AB határozata, 132/2014., 154/2014., 83/2018., 31/2019.,  37/2019., 9/2020., 52/2021., 62/2023. és 91/2025. sz.) 94. szakaszának 1. bekezdése, az építési telek rendezése tartalmáról, eljárásáról és a program meghozatalának módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 27/2015. sz.) 7. szakasza, valamint Zenta község alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakaszának 21. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2025. ________________ tartott ülésén meghozta az alábbi

Zenta  község építési telkének rendezésére vonatkozó 2026. évi programot

- BEVEZETŐ RÉSZ

A Zenta község építési telkének rendezésére vonatkozó 2026. évi program (a továbbiakban: program) kidolgozását a tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. sz. – az AB határozata, 24/2011., 121/2012., 42/2013. sz. – az AB határozata, 50/2013. sz. – az AB határozata, 89/2013. sz. – az AB határozata, 132/2014., 154/2014.,  83/2018., 31/2019.,  37/2019., 9/2020., 52/2021., 62/2023. és 91/2025. sz.) 94. szakaszának 1. bekezdésével, valamint az építési telek rendezése tartalmáról, eljárásáról és a program meghozatalának módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 27/2015. sz.) rendelkezéseivel összhangban kezdtük meg.

Az éves program területileg  Zenta  község területét öleli fel.

Az éves programot a 2026. évre hozzuk meg, melyet а Zenta község képviselő-testülete által 2022. november 29-én meghozott, Zenta község építési telkének rendezéséről szóló 2023-tól 2027-ig terjedő időszakra vonatkozó 350-50/2022-I számú középtávú programmal és Zenta község 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetével összhangban dolgoztunk ki.

Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala 2025. november 25-én Zenta község hivatalos honlapján közzétette a Zenta község építési telkének rendezésére vonatkozó 2026. évi program tervezetét és egyúttal felhívott minden érdekelt személyt, hogy a közzétételtől számított 10 napon belül juttassa el a tervezetre vonatkozó megjegyzéseit az építésügyi és kommunális teendők osztálya osztályvezetőjéhez.

A megadott határidőben a következő kommentárok érkeztek be: _________.

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület ülésein megvitatásra kerülő anyagok meghatalmazott javaslattevő szerve meghozta a Zenta község építési telkének rendezésére vonatkozó 2026. évi program javaslatát, melyet továbbított a Zentai Községi Képviselő-testülethez annak megvitatása és elfogadása céljából.

- A PROGRAM ÖSSZEHANGOLTSÁGA A HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG  FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZESSÉGÉVEL

  - A program összehangoltsága a helyi önkormányzati egység területfejlesztési céljaival

Zenta község a kommunális infrastruktúra létesítményeibe történő ésszerű beruházásokra, valamint a helyi önkormányzati egység további folyamatos fejlesztését lehetővé tevő alapfeltételek megteremtésére törekszik.

A tervezett munkálatok megvalósítása hozzájárul a lakott települések minőségesebb kommunális infrastruktúrával való felszereltségéhez és a környezetvédelemhez.

  - A program összehangoltsága az egyes tevékenységek fejlesztési céljaival

A program végrehajtásától az alábbi hatások várhatóak:

-  a lakott települések kommunális infrastruktúrával (korszerű úttestek kiépítése, egészséges ivóvíz, a szennyvizek elvezetése) való minőségesebb felszereltsége,

- a meglévő kommunális rendszerek minőségének javítása és kibővítése,

- az ipari övezetek kommunális infrastruktúrával való felszerelése, amivel lehetőség nyílik új termelési kapacitások megteremtésére és új munkahelyek megnyitására,

- az oktatási, kulturális és egészségügyi intézményekben rendelkezésre álló feltételek, valamint a turisztikai kapacitás javítása, jobb feltételek megteremtése a sport és a rekreáció fejlesztésére, minőségesebb környezetvédelem, a biztonsági fokozat növelése a  polgárvédelem és a honvédelem területén.

  - A program  módosításának és kiegészítésének lehetőségei

A program lehetőséget ad az új aktivitásokkal történő bővülésre, ám az új aktivitások programba való beépítése során tiszteletben kell tartani azon feltételeket, melyek betartásával megakadályozható, hogy az új aktivitások nem kívánt hatást gyakoroljanak a már korábban előirányozott munkálatokra.

A program leglényegesebb aktivitási pontja a tervdokumentációk kidolgozása, ezért ezek megvalósítását feltétlenül biztosítani kell, mert nélkülük kérdésessé válna a többi  előirányozott munkálat kivitelezése.

A feltételesen előirányozott létesítmények és munkálatok (a feltételes előirányozottság oka, hogy nincsenek arra vonatkozó megbízható bizonyítékok, hogy ezek valóban el is készülnek a programidőszak során):

- A IIa rendű 105-ös számú állami útvonalnak a Zenta település építési területén található részét érintő részletes szabályozási terv kidolgozása: mivel egyilyen terv kidolgozása hosszú időt vesz igénybe, nincs megbízható információ arról, vajon a 2026. év végéig be is fejezik-e azt.

A szóban forgó aktus kidolgozását már a korábbi, Zenta község építési telkének rendezésére vonatkozó évi programokkal is előirányoztuk, de tekintettel arra, hogy ezek kidolgozása ennek ellenére sem történt még meg, arra vonatkozóan sincs megbízható információnk, vajon 2026 végéig megtörténik-e.

3. A KÖZÉPTÁVÚ PROGRAMMAL ELŐIRÁNYOZOTT MUNKÁLATOKKAL KAPCSOLATOS HELYZETKÉP

Az építési telek rendezésének 2023-tól 2027-ig terjedő középtávú programában szereplő pontok egy része már teljes egészében megvalósult, vagy legalább megkezdődött.

A) Az építési telek rendezésének 2023-tól 2027-ig terjedő középtávú programjából teljes egészében megvalósultak az alábbi programfeladatok, illetve  projektumok:

- A városi  medence helyreállítása,

- Új kút kiépítése Kevi településen.

B)  Az építési telek rendezésének 2023-tól 2027-ig terjedő középtávú programjából részben már megvalósultak az alábbi programfeladatok, illetve projektumok:

- A hővezeték hálózat felújításának munkálatai befejeződtek (a forró víz hálózat felújítása a hő alállomások helyreállításával és felújításával) és folyamatban van a használatba vételi engedély megszerzése,

- A Tornyost Kevivel összekötő helyi út felújítása (a Szél iskolától Buránysorig): elkészült az első szakasz,

- A kutak számának növelése Zenta településen: elkészült a B-10/II-es kút Zentán a Dél vízfelfogónál

- A területrendezéssel és városrendezéssel kapcsolatos tervdokumentációk közül elkészült Zenta település általános szabályozási tervének módosítása és kiegészítése, a Solar Factory és EuroSol elnevezésű naperőművek területei részletes szabályozási tervének kidolgozása Zenta kataszteri község területén, valamint az Arhar Zenta elnevezésű fotofeszültségű naperőmű részletes szabályozási tervének kidolgozása Zenta kataszteri község területén,

- Zenta községben 2023-ban és 2024-ben mintegy 20 helyi út illetve utca aszfaltozása történt meg.

C) Minden évben rendszeresen végezzük az építési telek rendezésének 2023-tól 2027-ig terjedő középtávú programjában szereplő alábbi programfeladatok, illetve projektumok    megvalósítását:

1. az építési telek igazgatása (pl. a  vagyonjogi viszonyok megoldása, illetékfizetés stb.),

2. a közvilágítási hálózat javítása és karbantartása Zenta község területén,

3. az utak rendszeres karbantartása, az útszegélyek rendszeres karbantartása, a közlekedési jelzések és az úti felszerelés rendszeres karbantartása, a vertikális és horizontális szignalizáció karbantartása, az utak téli karbantartása, a vasúti síneken levő átkelők karbantartása, az utakról való vízelvezetési rendszer karbantartása,

4. a zöldfelületek karbantartása,

5. a közterületek  tisztítása,

6. a szökőkút, a közterületen levő játszóterek, a városi strand karbantartása, betongömbök   kidolgozása és elhelyezése,

7. a műszaki tervdokumentáció kidolgozása, a telek kommunális felszereltségének megteremtésével kapcsolatos különféle beruházások szakmai felügyelete és az ezzel kapcsolatos más kísérő cselekmények végzése.

D) Az építési telek rendezésének 2023-tól 2027-ig terjedő középtávú programjából az alábbi programfeladatok illetve projektumok megvalósítása van folyamatban:

- A IIa rendű 105-ös számú állami útvonalnak a Zenta település építési területén található részét érintő részletes szabályozási terv kidolgozása,

- A kutak számának növelése Zenta településen: Zentán a Dél vízfelfogónál folyamatban van a B-3/II-es kút kiépítése és előkészületben van a B-9/II-es kút kiépítése,

- A területrendezéssel és városrendezéssel kapcsolatos tervdokumentációk közül folyamatban van Zenta település általános szabályozási tervének újabb módosítása és kiegészítése, valamint а zentai 8-as tömb, а 9-es tömb egy része és a 7-es tömb egy része részletes rendezési tervének kidolgozása, továbbá terv-műszaki dokumentáció kidolgozása az északnyugati ipari övezetben a Szabadkai úton létesítésre kerülő körforgalom megvalósítása céljából.

4.  SZEMPONTRENDSZER, AMELY ALAPJÁN A KÖZÉPTÁVÚ  PROGRAMBAN SZEREPLŐ MUNKÁLATOK A 2025. ÉVI PROGRAMBA KERÜLTEK

A középtávú programban szereplő munkálatok az alábbi szempontrendszer alapján kerültek a  2025. évi programba:

A) már folyó munkálatok, amelyeket folytatni kell,

B) a többi munkálattal szemben elsőbbséget élvező munkálatok,

C) technológiai feltételek, amelyeket meghatározzák az elsőbbséget,

D) pénzügyi, szervezeti és más körülmények, amelyek kihatással vannak a középtávú programban szereplő munkálatok kivitelezésének elsőbbségére és ütemezésére.

A) A középtávú programban szereplő munkálatoknak a 2025. évi programba való bekerülés szempontjából fontos mérce, hogy a már folyamatban levő munkálatokat folytatni kell: aki csak egy kicsit is ért a szakmához, annak nem szükséges külön elmagyarázni, milyen káros következményekkel járna, amennyiben félbeszakítanák a már megkezdett munkákat, mégpedig kizárólag azon okból, mert letelt a határidő, amelyre a programot meghozták.

Úgyszintén folytatni kell a korábban vállalt kötelezettségek teljesítésének megvalósítását: pl. rendszeresen fizetni kell a részleteket, amennyiben az építési telek vagy a kommunális infrastruktúra létesítményének megvásárlásáról szóló szerződés szerint a vételárat részletekben kell kifizetni.

B) Egyéb fontos mércék, amelyek alapján a munkálatok közötti elsőbbség megállapításra került:

- amennyiben bizonyos munkálatok el nem végzése miatt az emberek életére vagy egészségére kihatással bíró káros következmények lépnének fel,

- az illetékes bíróság ítélete vagy a hatásköri szerv határozata, amellyel Zenta községnek meghagyták bizonyos munkálatok kivitelezését,

- törvényes kötelezettség, amely Zenta községet kötelezi bizonyos munkálatok kivitelezésére,

- olyan munkálatok elvégzése, amellyel megteremthetőek a kommunális tevékenység végzéséhez szükséges előfeltételek.

C) A technológiai  szempontok közül, amelyek meghatározzák az elsőbbséget, a legfontosabb a szükséges tervalap, illetve tervdokumentáció kidolgozása, amelyek nélkül bármely beruházás végzése elképzelhetetlen.

Úgyszintén fontos szempont, hogy bármiféle beruházás megkezdése elképzelhetetlen a szükséges előkészítő munkálatok elvégzése nélkül.

D) A középtávú programban szereplő munkálatok kivitelezése elsőbbségének kiválasztása és ütemézése szempontjából az alábbi pénzügyi, szervezeti és más szempontokat kell figyelembe venni:

- feltétlenül ki kell választani azon munkálatok elvégzését, amelyeket jelentős részben a magasabb hatalmi szintek által folyósított rendeltetésszerű  átutalásokból, illetve a külföldi adományokból finanszíroznak,

-  kívánatos, hogy egyidejűleg vagy azonnal elvégezzék azon munkálatokat, amelyek egyidejű elvégzésével jelentős megtakarításra kerülhet sor (pl. kommunális vezetékek  egyidejű elhelyezése, különböző beruházások egyidejű elvégzése egy bizonyos létesítményen, amelyen rekonstrukciót végeznek stb.).

- AZ ÉPÍTÉSI TELEK RENDEZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ELŐIRÁNYOZOTT MUNKÁLATOK  BEMUTATÁSA

Az építési telek rendezésével kapcsolatos munkálatok felölelik annak előkészítését és kommunális felszerelését.

A telek előkészítése felöleli a kutató munkálatokat, a földméréstani, geológiai és más alapok megteremtését, a terv- és műszaki dokumentáció kidolgozását, a telek rendezési programját,  a létesítmények szükség szerinti eltávolítását, a terep helyreállítását és egyéb munkálatokat.

A telek felszerelése felöleli a kommunális infrastruktúra létesítményeinek kiépítését, valamint a közrendeltetésű területek kiépítését és rendezését.

  - A TELEK ELŐKÉSZÍTÉSE

    - Telek beszerzése

A telek beszerzése felöleli:

- építési telkek megvásárlását:  1.900.000,00 dinár értékben,

- az építési telek igazgatását: 1.000.000,00 dinár értékben.

    - Előkészítő munkálatok

Az előkészítő munkálatok felölelik:

- a IIa rendű 105-ös számú állami útvonalnak a Zenta település építési területén található részét érintő részletes szabályozási terv kidolgozását 1.527.200,00 dináros értékben (melyből 1.527.200,00 dinár a más hatalmi szervek átutalásainak felhasználatlan eszközei),

- terv-műszaki dokumentáció kidolgozását az északnyugati ipari övezetben a Szabadkai úton létesítésre kerülő körforgalom megvalósítása céljából 1.720.000,00 dinár (melyből 1.210.000,00 dinár más hatalmi szervek átutalásainak felhasználatlan eszközei),

- terv-műszaki dokumentáció kidolgozását a zentai atlétikai pálya felújítása és a stadion atmoszférikus kanalizációjának kiépítésére 2.700.000,00 dinár értékben,

- különböző műszaki tervdokumentáció kidolgozását (telekhatár rendezése az épületek nyilvántartésba vétele céljából a 38-as tömbben, valamint a Kossuth Lajos, Muškatirović, Eszperantó utcákban stb.) 19.300.000,00 dinár értékben.

    - A telek előkészítésére vonatkozó összesítés

| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) |
| --- | --- | --- |
|  | Telek beszerzése | 2.900.000,00 |
|  | Előkészítő munkálatok | 25.247.200,00 |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 28.147.200,00 |

5.2. A TELEK KOMMUNÁLIS FELSZERELTSÉGE

5.2.1. Vízellátási rendszer

| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) | A szolgálatok használati módja szerinti besorolás | Funkcionális rang szerinti besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Előre nem látható költségek | 0,00 |  |  |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 0,00 |  |  |

5.2.2. Csatornarendszer

| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) | A szolgálatok használati módja szerinti besorolás | Funkcionális rang szerinti besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Előre nem látható költségek | 0,00 |  |  |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 0,00 |  |  |

5.2.3. Elektro - energetikai hálózat

| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) | A szolgálatok használati módja szerinti besorolás | Funkcionális rang szerinti besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A közvilágítási hálózattal kapcsolatos folyó javítások és karbantartás Zenta község területén | 500.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |
| 2. | A régi égők új, LED-lámpákra történő cseréje a közvilágítási rendszer egy részének cseréjével, racionalizálásával és karbantartásával kapcsolatos, energiatakarékosság céljából megvalósításra kerülő köz- és magánszféra partnerségi projektum keretében | 23.000.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 23.500.000,00 |  |  |

5.2.4.Telekommunikációs hálózat

| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) | A szolgálatok használati módja szerinti besorolás | Funkcionális rang szerinti besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Előre nem látható költségek | 0,00 |  |  |
|  | ÖSSZESEN: | 0,00 |  |  |

    - Közlekedési felületek

A programmal előirányozott  munkálatok-kiépítés, megerősített karbantartás, az úthálózat rendszeres karbantartása:

| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) | A szolgálatok használati módja szerinti besorolás | Funkcionális rang szerinti besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A helyi utak és utcák aszfaltozása Zenta község falvaiban | 17.850.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |
| 2. | A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása (pl. az úttest rendes karbantartása, a szegélyek karbantartása, a közlekedési szignalizáció és az út felszerelésének rendes karbantartása, a horizontális szignalizáció felújítása, az utak téli karbantartása, a vasúti síneken levő átkelők karbantartása, a vízelvezetési rendszer karbantartása stb.) | 6.000.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |
| 3. | A zentai Karađorđe utca felújítása | 14.400.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 38.250.000,00 |  |  |

    - A szabad területek  rendezése

| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) | A szolgálatok használati módja szerinti besorolás | Funkcionális rang szerinti besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A zöldfelületek karbantartása | 9.500.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |
| 2. | A közterületek tisztítása | 15.900.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |
| 3 | A szökőkút és a játszóterek karbantartása a közterületeken, a városi strand karbantartása és betongömbök elhelyezése | 8.000.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | másodlagos hálózati rang |
| 4 | Fitnesszeszközök elhelyezése a szabadban a Népkert területén | 3.943.445,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | másodlagos hálózati rang |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 37.343.445,00 |  |  |

    - Hővezetékek

| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) | A szolgálatok használati módja szerinti besorolás | Funkcionális rang szerinti besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Közvállalat részére folyósításra kerülő szubvenció | 10.000.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 10.000.000,00 |  |  |

    - Más kommunális  rendszerek (gázvezetékek, parti erődítmények)

| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) | A szolgálatok használati módja szerinti besorolás | Funkcionális rang szerinti besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Előre nem látható költségek | 0,00 |  |  |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 0,00 |  |  |

    - A földterület  kommunális felszerelésének összesítése

| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vízellátási rendszer | 0,00 |
| 2 | Csatornarendszer | 0,00 |
| 3 | Elektro – energetikai hálózat | 23.500.000,00 |
| 4 | Telekommunikációs hálózat | 0,00 |
| 5 | Közlekedési felületek | 38.250.000,00 |
| 6 | A szabad felületek rendezése | 37.343.445,00 |
| 7 | Hővezeték | 10.000.000,00 |
| 8 | Más kommunális rendszerek | 0,00 |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 109.093.445,00 |

  - AZ ÉPÍTÉSI TELEK KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRÁVAL TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSÉRE VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉS

| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) |
| --- | --- | --- |
| 1 | A földterület előkészítése | 28.147.200,00 |
| 2 | A földterület kommunális infrastruktúrával történő felszerelése | 109.093.445,00 |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 137.240.645,00 |

MEGJEGYZÉS: A beruházások becsült értéke RSD-ben van kimutatva. Az euró árfolyama a dinárhoz viszonyítva a jelen program kidolgozásának idején 1 euró = 117,3255 RSD.

A program azon munkálatokat tartalmazza, melyek az alábbiakra vonatkoznak:

- a kommunális és hálózati infrastruktúra létesítmények kiépítésére előlátott helyszínekre,

- a közrendeltetésű létesítmények kiépítésére szánt helyszínekre,

- a telekrendezésre szánt helyszínekre,

- lakásépítésre előlátott helyszínekre,

- ipari és más gyártói létesítmények kiépítésére előlátott helyszínekre,

- üzleti, vendéglátói, kereskedelmi létesítmények stb. kiépítésére előlátott helyszínekre,

- közérdekű létesítmények kiépítésére előlátott helyszínekre (oktatás, kultúra, egészségügy, szociális védelem, stb.),

- kisipari és iparosi célokra szolgáló létesítmények kiépítésére előlátott helyszínekre,

- jelentős kommunális létesítményekre (magisztrális közlekedési utak, víztisztító berendezések  stb.),

- a kommunális felszereltség specifikus létesítményeire (temetők, parkok, nyilvános fürdők, nyilvános WC-k, hulladéktárolók stb.) és

- a tervdokumentációval felölelt munkálatokra.

A munkálatok feltételezett feltételei és finanszírozási forrásai:

A munkálatokat Zenta község 2026. évi költségvetéséből finanszírozzák.

6. A  TELEK RENDEZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ELŐIRÁNYZOTT MUNKÁLATOK  FINANSZÍROZÁSÁNAK  FORRÁSAI ÉS  FELTÉTELEI

Az építési telek rendezésének finanszírozását Zenta község költségvetésében kell biztosítani, mely forrásokat az alábbiakból teremtik elő:

- az építési telek rendezése címén befolyt hozzájárulásból,

- az építési telek bérleti díjából,

- az építési telek elidegenítéséből vagy cseréjéből befolyó eszközökből,

- a  felsőbb hatalmi szintek rendeltetésszerű átutalásaiból,

- egyéb forrásokból, a törvénnyel összhangban.

Az építési telek rendezésének a finanszírozása történhet részarányosan, az erre a célra   megvalósított források mértékével arányosan.

7. A PROGRAM LEFOLYTATÁSÁVAL ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK

- A program végrehajtásának  megszervezése

A program végrehajtásának a megszervezésére a község polgármestere az illetékes, akit meghatalmazunk, hogy Zenta község nevében megtegyen minden szükséges jogi cselekményt az építési telek rendezése céljából, megindítsa a megfelelő eljárásokat a szükséges jóváhagyások, valamint az építési-, illetve a használatba vételi engedélyek megszerzése érdekében és bejelentést tegyen a munkálatok kivitelezésének megkezdéséről.

- Külön feltételek  a  program megvalósítására

Az építési telek rendezése címén megfizettetett hozzájárulásokból, illetve az építési telek elidegenítéséből befolyt jövedelem mozgásának figyelemmel kísérési eljárását Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának költségvetési és pénzügyi osztálya végzi.

Abban az esetben, ha valaki tudomást szerez a jelen programmal előirányozott munkálatok terjedelmének, szerkezetének és értékének változásáról, erről tájékoztassa Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának költségvetési és pénzügyi, valamint helyi adóigazgatási alosztályát.

- A program módosításának és kiegészítésének  a  módja

Az építési telek rendezésének 2026. évi programját módosítani és kiegészíteni az alábbi esetkben kell:

- amennyiben hozzáfognak Zenta község költségvetése módosításának és  kiegészítésének előkészítéséhez,

- amennyiben az év folyamán egy bizonyos időszakban az aktivitások megvalósítási ütemének és a szerződött kötelezettségeknek az áttekintésekor szükség mutatkozik a korábban jóváhagyott eszközök átcsoportosítására, illetve amennyiben a korábban jóváhagyott eszközök átcsoportosítására a község településein hiányzó infrastruktúra kiépítése céljából utólagosan benyújtott kezdeményezés vagy a Zenta község számára jelentős, nagy értékű létesítmény kiépítése céljából utólagosan benyújtott kezdeményezés miatt van szükség.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Az építési telek rendezésének 2026. évi programját közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta község hivatalos honlapján.

Szerb  Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány 				Veselin Petrović s. k.

Zenta község

Zentai Községi Képviselő-testület 		a Zentai Községi Képviselő-testület  elnöke

Szám: 004723915 2025 08858 001 000 000 001

Kelt,  2025.___

Z e n t a